| План проведения весеннего месячника на территориях, входящих в состав общего долевого имущества собственников помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «ЖКС г. Петродворца», на 2021 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Кадастровый квартал/Адрес | Принадлежность территории/Наименование учреждения | Виды работ | Период производства работ | Заказчик |
| Внутриквартальные территории |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКС г. Петродворца» (пос. Стрельна) |  |  |  |  |  |
| 1 | 19143 (Вокзальная - Фронтовая - Правды - Гражданский пер.) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Санитарная обрезка кустарников с вырезкой поросли. 5. Штыковка кустарников. 6. Мытье дверей. 7. Восстановление и ремонт водосточных труб. | 01-03.04.2021г. 05-09.04.2021г. | Администрация Петродворцового района /ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 2 | 19144 (Вокзальная, Гражданский пер., Новая, Правды) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Промывка визуальной информации. 3. Мытье дверей. | 01-03.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 3 | 19146 (Кропоткинская- Добролюбова-Гоголя- Санкт-Петербургское ш.- Львовская-ж/д полотно) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Санитарная обрезка зеленых насаждений с вырезкой поросли. 5. Штыковка кустарников. 6. Промывка визуальной информации. 7. Мытье дверей. 8. Промывка и покраска урн. 9. Окраска дверей. 10. Восстановление и ремонт водосточных труб. 11. Ремонт и окраска металлических ограждений. 12. Ремонт и окраска скамеек. 13. Окраска ограждений контейнерных площадок. | 01-03.042021г. 12-16.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 4 | 19147 (Санкт-Петербургское ш.-Гоголя- Добролюбова- Кропоткинская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Санитарная обрезка зеленых насаждений с вырезкой суши. 5. Штыковка кустарников. 6. Мытье дверей. 7. Восстановление и ремонт водосточных труб. 8. Окраска ограждения контейнерных площадок. 9. Промывка и окраска урн. 10. Ремонт и покраска скамеек. | 05-09.04.2021г. 19-23.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 5 | 19160Б (Нижняя дорога-Стрельнинская- Санкт-Петербургское ш.) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Мытье дверей. 5. Окраска дверей. 6. Окраска ограждения контейнерной площадки. 7. Восстановление и ремонт водосточных труб. | 12-16.04.2021г. 05.09.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 6 | 19161 (Санкт-Петербургское ш.- Стрельнинская- Нижняя дорога- Орловская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Санитарная обрезка зеленых насаждений с вырезкой поросли. 5. Штыковка кустарников. 6. Мытье дверей. 7. Промывка и окраска урн. 8. Ремонт и окраска скамеек. | 05-09.04.2021г. 12-16.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 7 | 19164Б (Санкт-Петербургское ш.- Львовская- Фронтовая- ж/д полотно) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Санитарная обрезка зеленых насаждений с вырезкой суши. 5. Штыковка кустарников. 6. Промывка визуальной информации. 7. Мытье дверей. 8. Покраска ограждения контейнерной площадки. 9. Восстановление и ремонт водосточных труб. | 24.04.2021г. 19-23.04.202г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 8 | 19176Б (Санкт-Петербургское ш.- Орловская- Нижняя дорога- р. Стрелка) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Мытье дверей. 3. Промывка визуальной информации. | 12-13.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 9 | 19182 (Санкт-Петербургское ш. Попова-Лодыгина- Почтовый пер.) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Промывка визуальной информации. 5. Мытье дверей. 6. Восстановление и ремонт водосточных труб. | 01-03.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 10 | 19183 (Санкт-Петербургское ш. - р.Кикенка - ручей - Ново-Нарвское ш. - Лодыгина - Почтовый пер.) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Мытье дверей. 3. Промывка визуальной информации. 4. Восстановление и ремонт водосточных труб. 5. Окраска ограждения контейнерной площадки. | . 26-27.04.2021г. | Администрация Петродворцового районаООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 11 | 19189 (Санкт-Петербургское ш.д.13) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | - Уборка территории. - Промывка визуальной информации. - Мытье дверей. | 29.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| ООО «ЖКС г. Петродворца» (г. Петергоф) |  |  |  |  |  |
| 12 | 19211 (бульвар Разведчика-Разводная-Озерковая- Блан-Менильская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Санитарная обрезка зеленых насаждений с вырезкой суши. 5. Промывка и покраска урн. 6. Мытье входных дверей. 7. Восстановление и ремонт водосточных труб. 8. Покраска скамеек. 9. Промывка визуальной информации. 10. Покраска ограждений контейнерных площадок. 11. Ремонт окон. | с 01.04.2021г. по 30.04.2021г. с 01.04.2021г. по 15.04.2021г. с 12.04.2021г. по 22.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 13 | 19214 (Санкт-Петербургский пр.-Мастеровой пер.-Разводная-б. Разведчика. | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников помещений МКД. | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Санитарная обрезка зеленых насаждений с вырезкой суши. 5. Промывка визуальной информации. 6. Мытье дверей. 7. Ремонт водосточных труб. | 01-10.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 14 | 19218 (Санкт-Петербургский пр. - Прудовая - Волхонская - Разводная) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Промывка визуальной информации. 5. Мытье дверей. | 01-10.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 15 | 19221 (Морского Десанта-Пролетная-Эйхенская-Золотая) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. | 26-30.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 16 | 19222 (Морского Десанта-Золотая-Эйхенская-Конно-Гренадерская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. | 26-30.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 17 | 19223 (Эйхенская, Конно-Гренадерская, Фабричная, Морского Десанта. | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | - Уборка территории. - Уборка мусора и листвы с газонов. - Вывоз мусора и листвы. | 26-30.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 18 | 19225В (Александрийское ш. Жертв Революции-Лихардовская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. | 12.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 19 | 19229 (Лихардовская-Зверинская- Санкт-Петербургский пр.-Аврова) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Мытье дверей. 5. Промывка визуальной информации. | 12-17.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 20 | 19230 (Лихардовская-Аврова- Санкт-Петербургский пр.-Жертв Революции) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Мытье дверей. 3. Промывка визуальной информации. | 12-17.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 21 | 19232 (Лихардовская- Жертв Революции- Санкт-Петербургский пр.-Краснопрудненский канал) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Промывка визуальной информации. 5. Мытье дверей. 6. Промывка и окраска урн. 7. Покраска ограждений контейнерных площадок. | 12-17.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 22 | 19235 (Санкт-Петербургский пр.-Правленская-наб.Ольгиного пруда-Самсониевский канал- Эрлеровский бульвар-Разводная) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Мытье дверей. 5. Промывка визуальной информации. 6. Санитарная обрезка зеленых насаждений. 7. Ремонт окон. | 26.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 23 | 19238 (Эрлеровский бульвар- Братьев Горкушенко- Озерковая-Жарновецкого) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Мытье дверей. 5. Промывка визуальной информации. Ремонт окон. | 22-23.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 24 | 19241 (Путешественника Козлова-Дашкевича-Озерковая-Братьев Горкушенко) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Мытье дверей. 5. Промывка визуальной информации. | 01-05.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 25 | 19243 (Эрлеровский бульвар-Дашкевича-Путешественника Козлова-Братьев Горкушенко) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Мытье дверей. 5. Промывка визуальной информации. 6. Промывка и покраска урн. | 30.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 26 | 19245 (Никольская- Константиновская- Михайловская-Бородачева) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Мытье дверей. 5. Промывка визуальной информации. 6. Ремонт окон. | 19-24.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 27 | 19248А (Санкт-Петербургский пр.-Константиновская-Царицынская-Торговая) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Мытье дверей. 5. Промывка визуальной информации. 6. Ремонт и покраска металлических ограждений. | 19-24.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 28 | 19249 (Санкт-Петербургский пр.-Аврова-Никольская- Константиновская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Мытье дверей. 5. Промывка визуальной информации. 6. Ремонт водосточных труб. | 01-10.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 29 | 19251 (Санкт-Петербургский пр.-Зверинская-Никольская-Аврова) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Мытье дверей. 5. Промывка визуальной информации. 6. Промывка и покраска урн. 7. Ремонт и покраска скамеек. | 12-17.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 30 | 19255А (Никольская, Аврова, Михайловская , Константиновская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | - Уборка территории. - Уборка мусора и листвы с газонов. - Вывоз мусора. - Ремонт и окраска дверей. - Ремонт и окраска скамеек. - Покраска ограждений контейнерных площадок. - Промывка и окраска урн. | 26-30.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 31 | 19259 (Аврова-Озерковая-Дашкевича) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. 4. Мытье дверей. 5. Ремонт и промывка визуальной информации. | 01-02.04.2021г. | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 32 | 19277(Володи Дубинина, Юты Бондаровской, Луизинская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | - Уборка территории. - Уборка мусора и листвы с газонов. - Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 33 | 19281 (Юты Бондаровской- Парковая-Луизино- Новая-Володи Дубинина) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 34 | 19282 (Ропшинское ш.-граница района-Юты Бондаровской-жел.дор.полотно) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 35 | 19284 (Санкт-Петербургский пр.-Парковая-Демьяна Бедного- Аврова-Никольская-Зверинская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2.Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 36 | 19301А (Ораниенбаумское ш.д.15) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | - Уборка территории. - Уборка мусора и листвы. - Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 37 | 19306 (Ораниенбаумское ш.- спуск-Собственный- Бобыльская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 38 | 19307 (Знаменская д.29) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | - Уборка территории. - Уборка мусора и листвы. - Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца»19 |
| 39 | 19312 (Собственный-Красных Курсантов-Суворовская-Халтурина-Бобыльская дорога) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. | . | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 40 | 19346 (Ботаническая-Чебышевская- Гостилицкое ш.-Чичеринская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 41 | 19347 (Университетский пр.-Чебышевская-Ботаническая- Чичеринская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 42 | 19349 (Веденеева - Петергофская - Университетский - Гостилицкая) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 43 | 19349Б (Петергофская- переулок Ломоносова- Университетский пр.) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 44 | 19350 (Спортивная, Бобыльская д.,Широкая, Первого Мая ) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | - Уборка территории. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 45 | 19353 (Веденеева - Гостилицкая - ж/д полотно - Петергофская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 46 | 19356 (Университетский пр.-Троицкий ручей- Ботаническая-Чебышевская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 47 | 19357 (Ботаническая-Троцкий ручей-Гостилицкое ш.- Чебышевская) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 48 | 19358 (Ботаническая-Шахматова- Гостилицкое ш.- Троицкий ручей) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 49 | 19359 (Университетский пр.-Шахматова-Ботаническая- Троицкий ручей) | Земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников помещений МКД | 1. Уборка территории. 2. Уборка мусора и листвы с газонов. 3. Вывоз мусора и листвы. |  | Администрация Петродворцового района/ООО «ЖКС г. Петродворца» |